Restructuration du bâtiment Robert de Cotte

Institution Nationale des Invalides 75007 PARIS

CMT LOT 04 - MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS

| MAITRE D’ŒUVRE | MAITRE D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| IPH INGENIERIE | Institution Nationale des Invalides |
| Pôle Réhabilitation | 6 Boulevard des Invalides CS 70807 75007 PARIS |
| Avenue Abel Bardin et Charles Benoît 02100 ROUVROY |  |
| Tél : 03 23 68 68 10 |  |
| Courriel : tce-hdf@iph-bet.fr |  |

ARCHITECTE

SCP D’ARCHITECTURE Miranda et J. Marc FOLLEA

75016 PARIS Tél : 01 45 20 93 25 Courriel : follea.scp@gmail.com

| DOSSIER N° | IND. | DATES | MODIFICATIONS / ÉTAPES | RÉDACTEURS | RÉFÉRENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12343 | A | 26/03/2026 | Rédaction | O. LEROUGE | O. LEROUGE |
| 12343 | B | 08/04/2026 | Mise à jour remarques MOA | O. LEROUGE | O. LEROUGE |

| Sommaire |  |
| --- | --- |
| A - Méthodologie pour appréhender le chantier 40 points | A1 - Méthodologie et dispositions mises en œuvre pour la bonne exécution du marché. A2- Compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter. A3 - Propositions face aux exigences et contraintes environnementales du marché. |
| B – Solution technique proposée 30 points | B1 - Qualités et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché. B2 - Propriétés du ou des produits proposés pour l'exécution du marché. |
| C – Planification et moyens matériels mis en œuvre sur chantier 30 points | C1 - Nombre, planification des moyens en rapport avec l’exécution du marché. C2 - Matériels en rapport avec l’exécution du marché. C3 - Répartition des tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché. |

NOTA : Il ne sera pas accepté de réponse en dehors du cadre de mémoire technique ou de réponse comprenant des renvois vers un autre fichier joint.

Toute réponse en dehors du cadre de mémoire technique sera considérée comme nulle et de ce fait se verra sanctionnée par une note égale à 0.

# A - Méthodologie pour appréhender le chantier

## A-1 - Méthodologie et dispositions mises en œuvre pour la bonne exécution du marché

Les différentes questions posées dans cette annexe ont pour but d’apprécier les procédures et/ou les méthodes principales mises en œuvre par le candidat pour exécuter de manière optimale les prestations décrites dans le CCTP.

Le candidat répondra aux questions suivantes :

Question n° A-1-1 : Études d’exécution

Quelles sont les compétences des personnes chargées des études d’exécution (CV des responsables des études, …) en matière de :

- Menuiseries intérieures en réhabilitation,

- Intégration de blocs-portes techniques (dont coupe-feu),

- Conception d’organigrammes de clés en site sensible,

- Intégration d’équipements spécifiques (rails lève-malades, mobilier médical),

- Coordination avec les réseaux techniques (CVC, électricité, SSI) ?

Réponse du candidat :

Question n°A-1-2 : Encadrement travaux

Quelles sont les compétences de vos équipes travaux (CV du responsable du chantier, …) pour :

- Intervenir en site occupé avec exigence de discrétion et de précision,

- Poser des ouvrages menuisés en environnement contraint,

- Coordonner les interfaces avec les autres lots (cloisons, réseaux, faux plafonds) ?

Réponse du candidat :

Question n°A-1-3 : Phasage des travaux

Quelle méthodologie de phasage mettez-vous en œuvre pour :

- Intervenir chambre par chambre ou zone par zone,

- Limiter l’immobilisation des locaux,

- Coordonner la pose des menuiseries avec l’avancement des autres corps d’état ?

Réponse du candidat :

Question n°A-1-4 : Gestion de chantier

Quelles dispositions mettez-vous en œuvre pour :

- Organiser les approvisionnements (ouvrages volumineux) en site contraint à Paris,

- Protéger les ouvrages posés,

- Limiter les nuisances (bruit, poussière) en site occupé ?

Réponse du candidat :

Question n°A-1-5 : Contrôles / essais

Quels moyens d’autocontrôle et d’essais mettez-vous en œuvre pour :

- Garantir la conformité des blocs-portes (feu, acoustique),

- Garantir le bon fonctionnement des ouvrants (portes, placards),

- Garantir l’installation des équipements spécifiques (rails, mobilier) ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse : Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe A1" et les références de la question.

## A-2 - Compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter

Les réponses du candidat aux questions ci-dessous permettront de déterminer son degré de compréhension du cahier des charges et en particulier des prestations à exécuter. Elles doivent démontrer la pertinence de sa réflexion et de son approche des difficultés principales et sensibles liées à l’exécution du marché, en tant que professionnel. Les réponses peuvent faire l’objet d’un approfondissement par des questions relatives à la teneur de l’offre du candidat.

Le candidat pourra également, en complément, procéder à un développement libre afin de préciser son offre.

Le candidat répondra aux questions suivantes :

Question n°A-2-1 : Contraintes majeures

Quelles sont les principales contraintes liées :

- À la pose de menuiseries en site occupé,

- À la coordination avec le lot 02 en charge des ouvrages supports (cloisons, plafonds),

- À l’intégration d’équipements techniques (rails lève-malades, trappes),

- À la gestion des accès sécurisés (organigramme de clés),

Détaillez comment votre méthodologie permet-elle d’y répondre ?

Réponse du candidat :

Question n°A-2-2 : Particularités du site

Quelles particularités du site avez-vous identifiées concernant à minima les points suivants qu’il faudra compléter :

- Les supports existants (aplomb, dimensions),

- Les contraintes d’accès et de manutention,

- Les exigences spécifiques des locaux (chambres, médicaux, techniques),

- Les attentes en termes de qualité esthétique et d’intégration ?

- Autres ?

Réponse du candidat :

Question n°A-2-3 : Restitution des zones

Quelle méthodologie appliquez-vous pour :

- Restituer des locaux fonctionnels,

- Garantir une parfaite finition et propreté,

- Assurer la mise en service des équipements (portes, rails, mobilier) ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse : Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe A2" et les références de la question.

## A-3 - Propositions face aux exigences et contraintes environnementales du marché

Les différentes questions posées dans cet item ont pour but de porter à la connaissance du maître d’ouvrage la ou les mesures que le candidat propose de mettre en œuvre pour répondre aux exigences et contraintes particulières en matière de développement durable.

Le candidat répondra aux questions suivantes :

Question n°A-3-1 : Nuisances

Quelles mesures spécifiques mettez-vous en œuvre pour limiter :

- Les nuisances sonores liées à la pose,

- Les poussières (perçages, ajustements),

- Les perturbations dans les chambres et circulations occupées ?

Réponse du candidat :

Question n°A-3-2 : Déchets

Comment organisez-vous sur le chantier :

- Le tri des déchets (bois, emballages, quincaillerie),

- Leur évacuation en site occupé,

- Leur valorisation ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse :

Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe A3" et les références de la question.

# B – Solutions techniques proposées

## B-1 Qualités et adéquation des solutions techniques proposées pour l'exécution du marché

Les différentes questions posées dans cette annexe ont pour but de porter à la connaissance du maître d’ouvrage la solution technique apportée au regard des stipulations du CCTP que le candidat s'engage à mettre en place dans le cadre de l’exécution du marché.

Il est demandé au candidat de développer, de préciser les points suivants du cahier des charges :

Question n°B-1-1 : Intégration et patrimoine

Quelles solutions techniques proposez-vous pour :

- Intégrer les menuiseries dans les combles,

- Garantir des finitions soignées et durables,

- Assurer la cohérence esthétique avec le site ?

Réponse du candidat :

Question n°B-1-2 : Continuité de service

Quelles solutions techniques pour :

- Garantir la conformité des blocs-portes (feu, acoustique, accessibilité),

- Assurer la fiabilité des systèmes de fermeture et de contrôle d’accès,

- Intégrer les équipements spécifiques (rails lève-malades, trappes techniques, mobilier) ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse :

Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe B1" et les références de la question.

## B-2 Propriétés du ou des produits proposés

Les différentes questions posées dans cette annexe ont pour but de porter à la connaissance du maître d’ouvrage les spécificités des produits proposés par le candidat.

Il est demandé au candidat de développer, de préciser les points suivants du cahier des charges :

Question B-2-1 : Portes

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Usage courant et technique,

- Performances coupe-feu / acoustiques,

- Durabilité en exploitation intensive ?

Réponse du candidat :

Question B-2-2 : Organigramme de clés

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Gestion sécurisée des accès,

- Évolutivité du système,

- Simplicité d’exploitation ?

Réponse du candidat :

Question B-2-3 : Ensembles vitrés

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Apport de lumière,

- Sécurité,

- Intégration dans cloisons en liaison avec le lot 02 ?

Réponse du candidat :

Question B-2-4 : Placards / aménagements

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Fonctionnalité,

- Durabilité,

- Optimisation des espaces ?

Réponse du candidat :

Question B-2-5 : Rails, support et structure lève-malades

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Sécurité des usagers,

- Compatibilité avec la structure,

- Facilité d’utilisation et maintenance ?

Réponse du candidat :

Question B-2-6 : Trappes techniques

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Accessibilité aux réseaux,

- Intégration discrète,

- Conformité (feu si nécessaire) ?

Réponse du candidat :

Question B-2-7 : Occultants

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Confort des usagers,

- Durabilité,

- Facilité d’entretien ?

Réponse du candidat :

Question B-2-8 : Mobilier / plans de travail

Quelles sont les marques, références et/ou le type des matériels que vous envisagez de mettre en œuvre pour : (Fournir les fiches techniques en annexe en précisant bien le repère de la question).

- Ergonomie (milieu médical),

- Résistance et hygiène,

- Intégration dans les locaux ?

Réponse du candidat :

Question B-2-9 : Garanties

Quelles sont les garanties que vous apportez au niveau commercial, au niveau du matériel, la durabilité des ouvrages,  la qualité des finitions, la fiabilité des équipements installés et en termes de conformité au projet ?

Réponse du candidat :

Modalités de réponse :

Sur le présent document ou au maximum 1 page A4 recto/verso par réponse avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe B2" et les références de la question.

Le candidat peut exceptionnellement joindre des copies des fiches et descriptifs techniques des produits. Ces annexes devront porter la mention "Nom du candidat lot n°… annexe B2"

Le candidat joindra un tableau des produits mis en œuvre portant la mention "Nom du candidat lot n°… annexe B2"

# C – PLanification et moyens matériels mis en œuvre sur chantier

Les différentes questions posées dans cette annexe ont pour but de porter à la connaissance du maître d’ouvrage les spécificités d’organisation et de planification proposées par le candidat.

## C-1 Nombre, planification des moyens en rapport avec l’exécution du marché

Le candidat proposera un planning d’intention optimisé mais réaliste où il fera apparaître les phases importantes d’exécution du marché, la durée prévisionnelle avec le nombre de personnes prévues par phase, avec à minima :

- Préparation de chantier,

- Phasage par chambres et zones,

- Coordination avec les autres lots (cloisons, faux plafonds, peinture, électricité, sols),

- Délais de fabrication et approvisionnement,

- Pose et réglage final.

Modalités de réponse :

Sur un document d'1 page A4 ou A3 recto/verso au maximum avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe C1"

## C-2 Matériels en rapport avec l’exécution du marché

Le candidat proposera un inventaire du matériel auquel il associera les phases importantes d’exécution du marché et notamment :

- Manutention d’ouvrages volumineux,

- Pose précise en site occupé,

- Ajustement et réglage des menuiseries ?

- Autres

Modalités de réponse :

Sur un document d'1 page A4 ou A3 recto/verso au maximum avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe C2"

## C-3 Répartition des tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché

Le candidat présentera l'organisation prévue pour l'exécution de ce marché, notamment : un responsable menuiseries/agencement, un référent organigramme de clés, un référent équipements spécifiques (rails, mobilier), coordination avec les autres lots., les usagers des services de l’INI, toutes autres personnes nécessaires.

Le candidat fera apparaître :

- Les noms des principaux intervenants (personnes-clés) : chef de chantier, conducteur de travaux…

- La répartition des tâches et des responsabilités,

- Les liens hiérarchiques,

- La capacité de l’entreprise à mobiliser d’autres moyens RH ou matériels en cas de retard dans l‘exécution, ou de difficultés de chantier

- Tout autre élément jugé nécessaire.

Modalités de réponse :

Sur un document d'1 page A4 ou A3 recto/verso au maximum avec la mention "Nom du candidat lot n°… annexe C3"

Le candidat joindra un tableau représentant l'organigramme opérationnel en adéquation avec les exigences et objectifs du marché