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	RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION – PHASE CANDIDATURES


 

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX








	
	Réfection de la piste de l'aéroport de Pau-Pyrénées
	

	Date et heure limites de réception des candidatures :

	


Mercredi 26 août 2026 à 17h00




AirPy
Aéroport Pau Pyrénées 
Route de l'aéroport
64230 Uzein
Tél : 05 59 82 51 19
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	L'ESSENTIEL DE LA PROCÉDURE

	

	Objet
	Réfection de la piste de l'aéroport de Pau-Pyrénées

	

	Mode de passation
	Procédure avec négociation

	

	Type de contrat
	Marché public

	

	Nombre de lots
	2

	

	Délai de validité des offres
	120 jours

	

	Forme de groupement
	Groupement conjoint avec mandataire solidaire

	

	Variantes
	Sans

	

	PSE
	Défini par lot

	

	Clauses sociales
	Sans

	

	Clauses environnementales
	Sans

	

	Durée / Délai
	Défini par lot

	

	Négociation
	Avec

	

	Visite sur site
	Visite obligatoire
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[bookmark: ArtL1_RC-2-A2][bookmark: _Toc234862695]1 - Objet et étendue de la consultation
 
[bookmark: ArtL2_RC-2-A2.1][bookmark: _Toc234862696]1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Réfection de la piste de l'aéroport de Pau-Pyrénées

Le marché consiste à rénover la couche de roulement de la piste ainsi que du taxiway N1 jusqu’à 90m de l’axe de piste ainsi que le raccordement sur le taxiway N5.
Le projet comprend également :
- L’élargissement et la mise en conformité des aires de demi-tour
- Le changement des numéros d’identification de piste en 12-30
- Le remplacement du balisage lumineux en LED
- La réfection du balisage diurne
- Le dévoiement des réseaux de balisage et d’assainissement aux niveaux des aires de demi-tour

Lieu(x) d'exécution :
Aéroport Pau Pyrénées 64230 UZEIN
64230 Uzein
Le contrat est soumis aux dispositions du Code de la commande publique. Le présent Règlement de la Consultation précise les conditions de passation du contrat.


[bookmark: ArtL2_RC-2-A2.3][bookmark: _Toc234862697]1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure avec négociation. Elle est soumise aux dispositions articles L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23 du Code de la commande publique.
La procédure se déroule en deux temps :

· Une phase candidatures, ouverte à tous et destinée à sélectionner les candidats admis à soumissionner sur la base de leurs capacités techniques, professionnelles et financières, ainsi que de leur aptitude juridique à répondre au marché ; cette phase fait l'objet du présent règlement de la consultation ;

· Une phase offres, ouverte uniquement aux candidats admis à soumissionner (phase prochaine).

[bookmark: ArtL2_RC-2-A2.4][bookmark: _Toc234862698]1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.
[bookmark: ArtL2_RC-2-A2.5][bookmark: _Toc234862699]1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 2 Lot(s) :

	Lot(s)
	Désignation

	01
	Infrastructures
Travaux de rabotage, de chaussées, de réseaux, d'assainissement et de marquage

	02
	Balisage lumineux
Travaux de fourniture et installation de feux de balisage lumineux aéroportuaire, de panneau de signalisation aéroportuaire et câblage


 
Chaque lot fera l'objet d'un marché.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

[bookmark: _Toc234862700]1.5 - Modalités de financement et de paiement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Air’py via subvention d’investissement SMAPP (Syndicat Mixte Aéroport Pau Pyrénées). 
Les modalités de paiement sont fixées au Cahier des Clauses Administratives Particulières.

[bookmark: ArtL2_RC-2-A2.7][bookmark: _Toc234862701]1.6 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

	Code principal
	Description

	45235210-8
	Resurfaçage de pistes d'envol et d'atterrissage

	45233221-4
	Travaux de marquage routier

	45316213-1
	Installation de balisage

	34995000-8
	Balisage et éclairage d'aérodrome

	44113310-1
	Matériaux routiers enrobés

	44113320-4
	Enrobés routiers



[bookmark: ArtL1_RC-2-A3][bookmark: _Toc234862702]2 - Conditions de la consultation
 
[bookmark: ArtL2_RC-2-A3.1][bookmark: _Toc234862703]2.1 - Déroulement de la consultation
La procédure est décomposée en deux phases distinctes :
- Une phase de candidature au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés ;
- Une phase d'offre au terme de laquelle l’attributaire sera choisi.
[bookmark: ArtL2_RC-2-A3.2][bookmark: _Toc234862704]2.2 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
[bookmark: ArtL2_RC-2-A3.3][bookmark: _Toc234862705]2.3 - Forme juridique du groupement
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par l'entité adjudicatrice est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait de l'entité adjudicatrice.

Par application des dispositions de l’article R2142-22 du CCP, l’acheteur exige, après l’attribution du marché public, que la forme du groupement soit celle du groupement conjoint avec mandataire solidaire pour la bonne exécution du contrat, tant au niveau de la synthèse que de l’ordonnancement des tâches. 
[bookmark: _Toc234862706]2.4 - Sous traitance
Les candidats individuels ou les membres d’un groupement peuvent, sous leur responsabilité, sous-traiter une partie des prestations du marché, à condition de l’avoir déclaré à l’entité adjudicatrice et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
La déclaration de sous-traitance peut intervenir à tout moment. S’ils souhaitent se prévaloir des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles d’un ou plusieurs sous-traitants, les candidats sont invités à les déclarer dès le dépôt de la candidature.

[bookmark: ArtL2_RC-2-A3.5][bookmark: _Toc234862707]2.5 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
[bookmark: ArtL2_RC-2-A3.7][bookmark: _Toc234862708]2.6 - Prestations supplémentaires éventuelles
Les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles suivantes :

	Lot(s)
	Code
	Libelle
	Description

	01 et 02
	01
	Réfection du TWY N1 ente 90 et 165m
	La PSE consiste à étendre la réfection du taxiway Novembre 1 entre 90m et 165m de l’axe de piste.
Elle comprend la réfection de la couche de roulement et la mise aux normes du nivellement ainsi que la réfection du balisage diurne et lumineux.

	01 et 02
	02
	Mise en conformité Manches à vent
	La PSE consiste à mettre en conformité les indicateurs de vent sur le site en déposant la manche actuelle et en implantant deux manches neuves repositionnées sur le site.

	01 et 02
	03
	Non élargissement des raquettes
	La PSE 03 consiste à retirer la prestation d’élargissement des raquettes et à maintenir la rénovation et le renforcement des aires de demi-tour existantes avec réaménagement du marquage pour l’accueil des aéronefs code C et D avec OMGWS<9m. PSE en moins-value.



L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet.

[bookmark: ArtL1_RC-2-A4][bookmark: _Toc234862709]3 - Les intervenants
 
[bookmark: ArtL2_RC-2-A4.5][bookmark: _Toc234862710]3.1 - Assistance à maîtrise d'ouvrage
L'assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par :
EGIS AVIA
9 Rue Paul Mesplé
31100 TOULOUSE

L'assistant à maîtrise d'ouvrage est représenté par : Jérôme PETITJEAN
[bookmark: ArtL2_RC-2-A4.6][bookmark: _Toc234862711]3.2 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
SOGETI INGENIERIE AIRPORTS
Immeuble le Stadium
31 Rue Thomas Edison
33610 CANEJAN
Elle est représentée par : Benjamin CHAMAYOU.
La mission de maîtrise d'œuvre confiée par le maître d'ouvrage est Maîtrise d'oeuvre complète.
[bookmark: ArtL2_RC-2-A4.7][bookmark: _Toc234862712]3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maître d'œuvre.
[bookmark: ArtL2_RC-2-A4.9][bookmark: _Toc234862713]3.4 - Contrôle technique
Aucun contrôle technique n'est prévu pour cette opération.

[bookmark: ArtL2_RC-2-A4.10][bookmark: _Toc234862714]3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par un coordonnateur désigné ultérieurement.



[bookmark: ArtL1_RC-2-A5][bookmark: _Toc234862715]4 - Conditions relatives au contrat
 
[bookmark: ArtL2_RC-2-A5.1][bookmark: _Toc234862716]4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé à l’acte d’engagement et peut être amélioré par le candidat dans son offre.
[bookmark: ArtL2_RC-2-A5.2][bookmark: _Toc234862717]4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
[bookmark: ArtL2_RC-2-A5.4][bookmark: _Toc234862718]4.3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité prévues pour l'exécution des prestations.

L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de ces obligations de confidentialité et de sécurité.


[bookmark: ArtL1_RC-2-A6][bookmark: _Toc234862719]5 - Contenu du dossier de consultation
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :

	PIECES
	Lot N°01 :
Infrastructures
	Lot N°02 :
Balisage Lumineux

	 
	[bookmark: _Toc233816855][bookmark: _Toc234862720]Pièces Administratives
	 
	 

	01
	Règlement de la Consultation (RC)
	COMMUN

	01A
	Annexe RC - Présentation des candidatures
	

	02
	Acte d'Engagement (AE)
	COMMUN

	02A
	Annexe AE – DC4 Sous-Traitance
	COMMUN

	03
	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
	COMMUN

	 
	
	 
	 

	 
	[bookmark: _Toc233816856][bookmark: _Toc234862721]Pièces Ecrites Techniques
	 
	 

	04
	BPU – Bordereau des Prix Unitaires
	04.01
	04.02

	05
	DQE – Détail Quantitatif Estimatif
	05.01
	05.02

	06
	CCTP – Cahier des Clauses Techniques Particulières
	06.01
	06.02

	07
08
	Calendrier prévisionnel
Notice de chantier - (EN COURS SERA FOURNI A LA PHASE OFFRE)
	COMMUN
COMMUN

	09
	Tableau limite des prestations entre marchés/lots
	COMMUN

	10
	Plan Général de Coordination (PGC) – SPS (EN COURS SERA FOURNI A LA PHASE OFFRE)
	COMMUN

	 
	
	 
	 

	 
	[bookmark: _Toc233816857][bookmark: _Toc234862722]Annexes
	 
	 

	11
	Etudes de sécurité EISA Travaux Phase 2 & 3 - (EN COURS SERA FOURNI A LA PHASE OFFRE)
	COMMUN

	12
	Etude de sécurité EISA Pérenne - (VERSION 0)
	COMMUN 

	13
	Levé topographique – 2025 – ECTAUR + POLYGONAL 2021
	COMMUN

	14
	Etude auscultations – 2021 – CIRTER
	X
	

	15
	Etude auscultation HWD – 2022 – INFRALAB
	X
	

	16
	Etude G2 AVP – NOVEMBRE 2025– GRACCHUS
	X
	

	17
	Carte AIP – AD-2.LFBP – FEVRIER 2026 – SIA
	COMMUN

	18
	Déclarations de Travaux (DT) et les réponses des exploitants de réseaux
	COMMUN

	19
	Détection de réseaux
	COMMUN

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	[bookmark: _Toc233816858][bookmark: _Toc234862723]Pièces Graphiques – Tranche Ferme
	 
	 

	SOG01A
	Plan Etat Existant (Nivellement)
	X
	

	SOG01B
	Plan Etat Existant (Réseaux)
	X
	X

	SOG01C
	Plan Repérage des Réseaux (Géo-Détection)
	X
	X

	SOG02
	Plan Repérage des sondages géotechniques
	X
	X

	SOG03
	Plan des Travaux Préliminaires
	X
	X

	SOG04
	Plan Masse Projet- Balisage Diurne
	X
	X

	SOG05A
	Vue Plan et PF Long TN-TP-Nivellement Projeté – Piste 12/30
	X
	X

	SOG05B
	Nivellement-Pente-Courbes de Niveaux TP – Piste 12/30
	X
	X

	SOG05C
	Carnet des Profils en Travers TN-TP – Piste 12/30
	X
	X

	SOG06A
	Vue Plan et PF Long TN-TP-Nivellement Projeté – TWY N1
	X
	X

	SOG06B
	Nivellement-Pente TN-TP – TWY N1
	X
	X

	SOG06C
	Carnet des Profils en Travers TN-TP – TWY N1
	X
	X

	SOG07A
	Vue Plan et PF Long TN-TP-Nivellement Projeté – TWY N5
	X
	

	SOG07B
	Nivellement-Pente TN-TP – TWY N5
	X
	

	SOG07C
	Carnet des Profils en Travers TN-TP – TWY N5
	X
	

	SOG08A
	Vue Plan et PF Long TN-TP-Nivellement Projeté – TWY SO
	X
	

	SOG08B
	Nivellement-Pente TN-TP – TWY SO - PROVISOIRE
	X
	

	SOG09A
	Vue Plan et PF Long TN-TP-Nivellement Projeté – TWY S1
	X
	

	SOG09B
	Nivellement-Pente TN-TP – TWY S1 - PROVISOIRE
	X
	

	SOG10A
	Vue Plan et PF Long TN – TWY S2
	X
	

	SOG10B
	Carnet des Profils en Travers TN – TWY S2
	X
	

	SOG11
	Plan isopaque pentes résultantes niveau fini 
	X
	

	SOG12
	Plan de terrassements (raquettes) – (EN COURS SERA FOURNI A LA PHASE OFFRE)
	X
	X

	SOG13
	Plan des Chaussées Aéronautiques
	X
	X

	SOG14
	Plan des Réseaux Divers-Assainissement
	X
	X

	SOG15a
	Plan du Balisage Lumineux - Cotations
	X
	X

	SOG15b
	Plan du Balisage Lumineux - Câblage
	X
	X

	SOG16
	Carnet de détails
	X
	X

	SOG17
	Plan de Condamnation, Accès, Base Vie et Cheminements
	X
	X

	SOG17A
	Plan des Accès, Base Vie et Cheminements – Phase N°02 Préalable à la fermeture de la Piste
	X
	X

	SOG17B
	Plan des Accès, Base Vie et Cheminements – Phase N°03 Pendant à la fermeture de la Piste
	X
	X

	SOG18
	Plan de principe de Répandage des enrobés – (EN COURS SERA FOURNI A LA PHASE OFFRE)
	X
	

	SOG19
	Plan de phasage des travaux – (EN COURS SERA FOURNI A LA PHASE OFFRE)
	X
	X

	
	




	
	

	 

	Pièces Graphiques – PSE03
	 
	 

	SOG03
	Plan des Travaux Préliminaires
	X
	X

	SOG04
	Plan Masse Projet- Balisage Diurne
	X
	X

	SOG05A
	Vue Plan et PF Long TN-TP-Nivellement Projeté – Piste 12/30
	X
	X

	SOG05B
	Nivellement-Pente-Courbes de Niveaux TP – Piste 12/30
	X
	X

	SOG05C
	Carnet des Profils en Travers TN-TP – Piste 12/30
	X
	X

	SOG08A
	Vue Plan et PF Long TN-TP-Nivellement Projeté – TWY SO
	X
	

	SOG08B
	Nivellement-Pente TN-TP – TWY SO - PROVISOIRE
	X
	

	SOG08C
	Carnet des Profils en Travers TN-TP – TWY S0
	X
	

	SOG11
	Plan isopaque pentes résultantes niveau fini 
	X
	

	SOG13
	Plan des Chaussées Aéronautiques
	X
	X

	SOG14
	Plan des Réseaux Divers-Assainissement
	X
	X

	SOG15a
	Plan du Balisage Lumineux - Cotations
	X
	X

	SOG15b
	Plan du Balisage Lumineux - Câblage
	X
	X

	SOG16
	Carnet de détails
	X
	X

	SOG17
	Plan de Condamnation, Accès, Base Vie et Cheminements
	X
	X

	SOG17A
	Plan des Accès, Base Vie et Cheminements – Phase N°02 Préalable à la fermeture de la Piste
	X
	X

	SOG17B
	Plan des Accès, Base Vie et Cheminements – Phase N°03 Pendant à la fermeture de la Piste – Fait en Word
	X
	X

	SOG18
	Plan de principe de Répandage des enrobés – (EN COURS SERA FOURNI A LA PHASE OFFRE)
	X
	

	SOG19
	Plan de phasage des travaux – (EN COURS SERA FOURNI A LA PHASE OFFRE)
	X
	X

	
	
	
	



Le DCE pourra faire l’objet de modifications ou adaptations mineures lors du passage de la phase candidature à la phase offre. L’invitation à soumissionner envoyée aux candidats dont la candidature a été admise, mettra évidence les éventuelles modifications apportées. 

Le dossier de consultation est téléchargeable à l’adresse suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr/

Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
L'entité adjudicatrice se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par l'entité adjudicatrice des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Les candidats sont invités à s’identifier sur le profil acheteur lors du téléchargement du dossier de consultation. A cette occasion, les candidats doivent indiquer une adresse mail valable et faisant l’objet d’un suivi régulier. Les correspondances seront adressées aux candidats uniquement par mail, à l’adresse indiquée, via la messagerie électronique du profil acheteur. Ces messages étant générés de manière automatique, il arrive qu’ils soient bloqués dans les courriers indésirables ou dans les logiciels anti-spam ; les candidats devront en conséquence faire preuve de vigilance.
Les candidats non identifiés sur la plateforme ne pourront pas être automatiquement informés des modifications apportées au dossier de consultation.







[bookmark: ArtL1_RC-2-A7][bookmark: _Toc234862724]6 – Phase candidatures (phase actuelle)
 
L'entité adjudicatrice applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les candidatures sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
[bookmark: ArtL2_RC-2-A7.5][bookmark: _Toc234862725]6.1 - Documents à produire
Pour la phase de candidature, chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique :

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :

	Libellés
	Signature

	Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique

Support recommandé : Formulaire DC1

	Non

	Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Support recommandé : Formulaire DC1

	Non

	En cas de groupement : forme et constitution du groupement, habilitation du mandataire, répartition des tâches

Support recommandé : Formulaire DC1

	Non


 
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :

	Libellés
	Niveau
	Signature

	Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Part du chiffre d’affaires concernant le type de prestation objet du marché (travaux sur pistes aéroportuaires)

Support recommandé : Formulaire DC2

	Le groupement devra disposer d'un chiffre d’affaires minimal en cumulé de ses membres de 10M€. (lot 1 uniquement ; pas de niveau minimum demandé pour le lot 2)
	Non


 









Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :

	Libellés
	Niveau
	Signature

	Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années pour des opérations similaires sur aéroports, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)

Support recommandé : Cadre de présentation des candidatures

	Lot n°01 : 
Le candidat devra disposer de références de réalisation de travaux achevés ou en cours d’exécution de réfection de piste de niveau/taille équivalente ou supérieure et de moins de 8 ans pour :

La réfection de piste d’aéroports/aérodromes ou taxiways, ou parkings aéronautiques en enrobés

La réfection du marquage de piste d’aéroports
	Non

	
	Lot n°02 : 
Le candidat devra disposer de références de réalisation de travaux achevés ou en cours d’exécution de réfection de piste de niveau/taille équivalente ou supérieure et de moins de 3 ans pour :

Travaux de balisage lumineux de piste d’aéroports/aérodromes ou taxiways
	Non

	Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
	Pas de seuil minimum exigé (les moyens devront tout de même être suffisants au vu de l’objet du marché)
	Non

	Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat (en particulier les gabarits de pose des feux encastrés)
	Pas de seuil minimum exigé (les moyens devront tout de même être suffisants au vu de l’objet du marché)
	Non



Des supports sont recommandés ci-dessus mais leur utilisation n’est pas obligatoire. Les candidats peuvent également utiliser l’un des supports suivants : 
- Les formulaires DC1 et DC2 : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat;
- Le formulaire DUME à renseigner sur le profil acheteur ;
- Tout formulaire libre à l’initiative du candidat.

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
	Libellés
	Signature

	LOT n°01 – Infrastructures

	

	o	Travaux de terrassements en grande masse – FNTP 2312 
o	Mise en œuvre de matériaux du site traités ou retraités sur place – FTP 2333 
o	Couches de forme en matériaux granulaires – FNTP 2341 
o	Assises de chaussées de chaussées aéronautiques - FNTP 351 
o	Revêtements en matériaux enrobés de chaussées aéronautiques – FNTP 352 
o	Mise en œuvre de produits de marquage routier pour signalisation routière – FNTP 3711 
o	Réseaux souterrains électriques en zone non urbaine BT<1kV – FNTP 6423 
o	Télécommunications réseaux souterrains en zone non urbaine – FNTP 673
	Non

	LOT n°02 – Balisage lumineux

	

	o	Balisage des ports et aéroports – FNTP 661

	Non


Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Cette équivalence pourra être démontrée, en particulier, par des références de chantiers similaires menés à bien sur les 8 dernières années (lot 1) ou 3 dernières années (lot 2). 
Les entreprises étrangères pourront fournir des certificats délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'entité adjudicatrice. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

En cas de groupement d’opérateurs économiques :
· La déclaration sur l’honneur relative aux motifs d’exclusion peut être commune à l’ensemble du groupement si le mandataire est habilité à engager l’ensemble des membres du groupement ;
· Les renseignements relatifs aux capacités économiques, financières, techniques et professionnelles doivent être produits pour chaque membre du groupement. L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

En cas de sous-traitance :
· Les sous-traitants doivent fournir les mêmes renseignements que ceux demandés aux candidats, à l’appui du formulaire DC4 https://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat ;
· Si le candidat ne souhaite pas utiliser le formulaire DC4, il produit sur formulaire libre la déclaration mentionnée à l’article R2193-1 du Code de la commande publique, signée par le sous-traitant.

Les capacités des sous-traitants régulièrement déclarés seront prises en compte dans l’analyse des candidatures. 

[bookmark: _Toc234862726]6.2 – Sélection des candidatures
S’il apparait que des renseignements concernant les candidatures sont manquants, l’entité adjudicatrice peut décider de demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai qui sera au maximum de 10 jours. Cette demande pourra également intervenir après attribution du marché, et concernera alors uniquement le candidat attributaire du marché.

L’entité adjudicatrice a choisi de ne pas limiter le nombre de candidats invités à déposer une offre. En conséquence, seront admises toutes les candidatures disposant de l’aptitude juridique à répondre au marché, et de capacités économiques, financières, techniques et professionnelles suffisantes au vu de l’objet du marché et des éventuels seuils minimaux requis à l’article 6.1.












[bookmark: _Toc234862727]7 – Phase offres (phase prochaine)

Les candidats retenus recevront par courriel un lien internet et un mot de passe leur permettant d’accéder au dossier de consultation de la phase offre, et de déposer une offre à cette même adresse. Les candidats sont invités à conserver précieusement ce courriel.

[bookmark: _Toc234862728]7.1 - Visites sur site
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.

Les conditions de visite seront indiquées aux candidats sélectionnés à remettre une offre.

Une attestation sera remise à l’issue de la visite.

[bookmark: _Toc234862729]7.2 – Pièces de l’offre
Pour la phase d'offre, chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

	Libellés
	Signature

	L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
	Oui

	Le bordereau des prix unitaires (BPU)
	Oui

	Le détail quantitatif estimatif (DQE)
	Oui

	Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat et notamment :
	a. La méthodologie, les moyens, les procédés et l'organisation pour assurer et sécuriser l'exécution des travaux dans le respect voire l’amélioration des délais spécifiques à l'opération avec planning détaillé d’intervention
	b. La méthodologie, les moyens, les procédés et l'organisation pour assurer et sécuriser la qualité d'exécution des travaux. 
	c. La bonne prise en compte et la gestion des aspects de sécurité/sûreté aéronautique et de sécurité de chantier spécifiques à l'opération et pour chaque phase de l'opération
	d. Les mesures prises spécifiquement à l'opération pour limiter l’impact des travaux sur l’environnement et pour la gestion et la valorisation des déchets générés par le chantier
	Non

	L'attestation de visite
	Non

	Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat
	Non


 
Pour les documents dont la signature est demandée ci-dessus, l'utilisation d'un certificat de signature électronique est vivement recommandée mais pas obligatoire. A défaut, une signature scannée des documents suffit. Après attribution, l'offre électronique retenue pourra être transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du contrat par les parties.

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
[bookmark: _Toc234862730]7.3 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.

L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera éliminée.

Après négociation, toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.

La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Pour tous les lots : 

	Critères
	Pondération

	1-Prix des prestations
	40.0 %

	2-Valeur technique décomposée tel que : 
	60.0 %

	2.1 – Méthodologie, moyens, procédés et organisation pour assurer le respect, la sécurisation voire l’amélioration des délais spécifiques à l'opération avec planning détaillé d’intervention
	30%

	2.2 – Méthodologie, moyens, procédés et organisation pour assurer la bonne exécution et la sécurisation de la qualité des travaux
	15%

	2.3 – Gestion des aspects de sécurité/sûreté aéronautique et de sécurité de chantier spécifiques à l'opération
	5%

	2.4 – Mesures prises spécifiquement à l'opération pour limiter l’impact des travaux sur l’environnement et pour la gestion et la valorisation des déchets générés par le chantier
	10%


 
Si des erreurs purement matérielles sont constatées dans les offres des candidats, ceux-ci seront invités à confirmer leur offre rectifiée.

Méthode de notation des critères de jugement des offres : 

CRITERE 1 : Prix des prestations - Note sur 40 points (40%)
Le critère prix sera noté sur la base du montant total du DQE, prestations supplémentaires éventuelles (PSE) incluses le cas échéant, en fonction du scénario d’affermissement retenu.
Les offres seront notées sur 40, selon le calcul suivant : 
(Montant de l’offre la moins-disante / Montant de l’offre N)x40 = Note de l’offre N
La note de 40 correspond à l’offre la moins-disante. La note résultant de l’application de cette formule constituera la note du critère prix arrondi à 2 chiffres après la virgule.

CRITERE 2 : Notation de la valeur technique - Note sur 60 points (60%)
Ce critère sera noté en fonction de la pertinence des réponses apportées par le candidat en relation avec l’étendue de la prestation et les différents éléments de celle-ci, visant à donner une réponse la plus adaptée en termes de qualité et d’efficacité.
Les éléments attendus dans le mémoire technique sont les suivants : 






2A – Méthodologie, moyens, procédés et organisation pour assurer le respect, la sécurisation voire l’amélioration des délais spécifiques à l'opération avec planning détaillé d’intervention - Note sur 30 points – 30%
Le candidat devra détailler :
· Son organisation et notamment son encadrement afin de coordonner le projet sur l’ensemble de sa durée ;
· Son phasage des travaux avant, pendant et éventuellement après la période de fermeture à l’exploitation ;
· Ses moyens humains et matériels d’étude, de production et de réalisation affectés spécifiquement à l’opération et les rendements associés ;
· Son analyse des risques avec des mesures correctives vis-à-vis des aléas météorologiques pendant la période de travaux et de fermeture de piste ; 
· Ses mesures et méthodes de sécurisation du planning et des aléas éventuels, vis-à-vis de la période de travaux et du délai de fermeture de piste ;
· Son planning détaillé analyse au regard du délai, de la cohérence avec l’offre et de la pertinence du déroulement proposé.
 

2B – Pertinence et qualité technique du projet proposé - Note sur 15 points – 15%
La note se basera sur la pertinence et la qualité technique du projet, au regard de la qualité technique et de la conformité règlementaire, proposé au travers :
· Des méthodologies et moyens d’études et de préparation de travaux ;
· Des méthodologies et moyens de réalisation des travaux ;
· De la prise en compte des contraintes et des objectifs de l’opération ;
· Des moyens et méthode pour assurer la conformité règlementaire du projet ;
· Des moyens de contrôle et de suivi et le plan de contrôles associé.

2C - Gestion des aspects de sécurité/sûreté aéronautique et de sécurité de chantier spécifiques à l'opération – Note sur 5 points (5%)
La note se basera sur l’évaluation de la méthodologie et des solutions concrètes proposées par le candidat de manière à limiter l’incidence du projet sur la sécurité aéronautique, la sécurité des personnes et des biens et le respect des règles de sûreté.


2D - Mesures prises spécifiquement à l'opération pour limiter l’impact des travaux sur l’environnement et pour la gestion et la valorisation des déchets générés par le chantier – Note sur 10 points (10%)
La note se basera sur l’évaluation des mesures et solutions techniques concrètes proposées par le candidat de manière à limiter l’empreinte environnementale du projet et notamment : 
· Plan de gestion des terres et des déchets et limitation des déchets
· Limitation du recours aux matériaux de carrière / épuisement des ressources naturelles (spécifique Lot n°01)
· Limitation des nuisances du chantier et des transports
· Limitation de l’émission de GES
Chacun des éléments du mémoire technique sera apprécié selon une échelle de notation notée sur la pondération indiquée. 

Synthèse :
Chaque hypothèse d’affermissement des PSE fera l’objet d’une analyse des offres, d’une notation et d’un classement distinct, soit :
· Offre de base sans affermissement de PSE
· Offre de base + PSE1
· Offre de base + PSE2
· Offre de base + PSE3
· Offre de base + PSE1 + PSE2
· Offre de base + PSE1 + PSE3
· Offre de base + PSE2 + PSE3
· Offre de base + PSE1 + PSE2 + PSE3
L’offre économiquement la plus avantageuse pour chaque scénario d’affermissement des PSE sera celle qui obtiendra la meilleure note sur 100, correspondant à l’addition des cinq notes des critères mentionnés ci-dessus. En cas d’égalité, le critère « valeur technique » est prépondérant. 
Le candidat ayant obtenu la meilleure note globale sur le scénario d’affermissement choisi par l’entité adjudicatrice sera retenu.

[bookmark: ArtL2_RC-2-A10.4][bookmark: _Toc234862731]7.4 - Suite à donner à la consultation
L’entité adjudicatrice se réserve la possibilité de négocier tout ou partie des offres reçues, à l'exception des offres inappropriées. Si elle décide de limiter le nombre de candidats admis à participer aux négociations, ceux-ci seront au moins au nombre de trois, et seront sélectionnés en application des critères de jugement des offres. La négociation s'effectuera par mail ou via le profil acheteur. L'invitation à négocier précisera les points sur lesquels une amélioration de l'offre est attendue ainsi que les modalités de réponse. La négociation pourra se dérouler en plusieurs phases. L’entité adjudicatrice pourra également décider d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai imparti par l'entité adjudicatrice pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.












[bookmark: ArtL2_RC-2-A7.9][bookmark: ArtL1_RC-2-A8][bookmark: _Toc234862732]8 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
 
Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des candidatures ou des offres indiquées sur la page de garde du présent document.
[bookmark: ArtL2_RC-2-A8.4][bookmark: _Toc234862733]8.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice, à l'adresse URL suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Pour chaque phase de la procédure, le pli doit contenir les pièces définies au présent règlement de la consultation.

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres.

Pour chacune des phases, si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces exigées au titre de la phase concernée.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
AIR'PY
Aéroport Pau Pyrénées
Route de l'aéroport
64230 Uzein

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 
[bookmark: ArtL2_RC-2-A8.5][bookmark: _Toc234862734]8.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

[bookmark: ArtL2_RC-2-A10.3]








[bookmark: ArtL1_RC-2-A14][bookmark: _Toc234862735]9 - Renseignements complémentaires
 
[bookmark: ArtL2_RC-2-A14.1][bookmark: _Toc234862736]9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr

Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 7 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.
[bookmark: ArtL2_RC-2-A14.2][bookmark: _Toc234862737]9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie
33077 Bordeaux

Tél : 05 47 33 90 00
Télécopie : 05 47 33 91 88
Courriel : tj-bordeaux@justice.fr

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie
33077 Bordeaux

Tél : 05 47 33 90 00
Télécopie : 05 47 33 91 88
Courriel : tj-bordeaux@justice.fr
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